KẾ HOẠCH CHI TIẾT
THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT SÂN THỂ THAO
TÍCH HỢP TÌM KÈO VÀ THANH TOÁN

Kế hoạch triển khai từ phân tích yêu cầu đến phát hành và bảo vệ

| Sinh viên | Lưu Gia Huy |
| --- | --- |
| Ngành | Hệ thống Thông tin Quản lý |
| Công nghệ chính | Python Flask, Jinja2, Bootstrap, SQL Server |
| Công cụ hỗ trợ | GitHub, ChatGPT, Codex, Draw.io, SSMS |
| Thời gian tham chiếu | 06/08/2026 – 09/09/2026 |
| Phiên bản tài liệu | 1.0 – 06/08/2026 |

TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU

|  | Mục đích Tài liệu này là bản kế hoạch thực thi. Mỗi giai đoạn đều có: việc cần làm, cách làm, đầu ra, tiêu chí hoàn thành và vai trò của bạn/ChatGPT/Codex. |
| --- | --- |

Làm lần lượt từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 11; không bỏ qua phân tích để nhảy thẳng vào code.

Mỗi task nên hoàn thành trong vài giờ đến tối đa một ngày và có commit riêng.

Khi ngày thực tế thay đổi, giữ nguyên thứ tự công việc và dời mốc thời gian tương ứng.

Các mục có ký hiệu “Bắt buộc” là nội dung cốt lõi để demo và bảo vệ; các mục “Mở rộng” chỉ làm khi còn thời gian.

# MỤC LỤC

1. Tóm tắt dự án và mục tiêu sản phẩm

2. Phạm vi MVP và phạm vi khóa luận

3. Công nghệ, kiến trúc và nguyên tắc kỹ thuật

4. Quy trình phát triển chuyên nghiệp

5. Kế hoạch tổng thể 5 tuần

6. Hướng dẫn chi tiết từng giai đoạn

7. Quy trình làm một chức năng với ChatGPT và Codex

8. Kiểm thử, bảo mật và quản lý chất lượng

9. Phát hành, demo và phương án dự phòng

10. Báo cáo, slide và luyện bảo vệ

11. Quản lý tiến độ, rủi ro và checklist hoàn thành

Phụ lục A. Danh sách task chi tiết

Phụ lục B. Prompt mẫu cho ChatGPT và Codex

# 1. TÓM TẮT DỰ ÁN VÀ MỤC TIÊU SẢN PHẨM

## 1.1. Tên đề tài

Xây dựng hệ thống quản lý đặt sân thể thao tích hợp tìm kèo và quản lý thanh toán.

Phạm vi đồ án ngành tập trung vào sân bóng đá; kiến trúc dữ liệu vẫn được thiết kế để có thể mở rộng sang cầu lông, tennis, pickleball hoặc các môn thể thao khác.

## 1.2. Bài toán thực tế

Người chơi phải gọi điện hoặc nhắn tin để hỏi lịch trống, giá và xác nhận đặt sân.

Chủ sân quản lý lịch bằng sổ hoặc tin nhắn nên có nguy cơ nhầm lịch và đặt trùng.

Người chơi thiếu thành viên hoặc muốn tìm đội đối thủ phải đăng bài rời rạc trên mạng xã hội.

Thông tin booking, thanh toán và thành viên tham gia chưa được quản lý tập trung.

## 1.3. Mục tiêu sản phẩm

Xây dựng một website cho phép người dùng hoàn thành trọn vẹn luồng sau:

Tìm sân → Xem lịch trống → Đặt sân → Chủ sân xác nhận → Thanh toán → Tạo kèo → Nhận người tham gia → Hoàn thành

## 1.4. Ba nhóm người dùng

| Vai trò | Nhu cầu chính | Chức năng trọng tâm |
| --- | --- | --- |
| Người chơi | Tìm và đặt sân nhanh, tìm thành viên/đối thủ | Tìm sân, đặt sân, thanh toán, lịch sử, tạo/tham gia kèo |
| Chủ sân | Quản lý sân và lịch đặt tập trung | Quản lý cơ sở, sân con, giá, booking và trạng thái |
| Quản trị viên | Kiểm soát dữ liệu và tài khoản | Quản lý người dùng, duyệt sân, theo dõi booking và kèo |

## 1.5. Tiêu chí thành công của đồ án

☐ Luồng đặt sân chạy từ đầu đến cuối và không cho phép đặt trùng thời gian.

☐ Phân quyền đúng: người dùng, chủ sân và admin không truy cập trái phép dữ liệu của nhau.

☐ Dữ liệu được lưu ổn định trong SQL Server; có migration, backup và dữ liệu demo.

☐ Có thanh toán giả lập và chức năng tìm kèo cơ bản.

☐ Có tài liệu phân tích, ERD, sơ đồ nghiệp vụ, test cases, báo cáo và kịch bản demo.

☐ Sinh viên giải thích được nghiệp vụ, kiến trúc, database và code trọng tâm khi bảo vệ.

# 2. PHẠM VI MVP VÀ PHẠM VI KHÓA LUẬN

## 2.1. Phân loại MoSCoW

| Nhóm | Phạm vi |
| --- | --- |
| MUST – Bắt buộc | Đăng ký/đăng nhập; phân quyền; quản lý cơ sở và sân; danh sách/chi tiết sân; đặt sân; kiểm tra trùng lịch; chủ sân xác nhận/từ chối; thanh toán giả lập; tạo/tham gia kèo; admin cơ bản. |
| SHOULD – Nên có | Lọc sân; lịch sân trực quan; thông báo trong hệ thống; thống kê đơn giản; upload hình ảnh; triển khai online. |
| COULD – Có thể có | Google Maps; đánh giá sân; biểu đồ doanh thu; email; mã giảm giá; chia tiền chi tiết. |
| WON’T NOW – Chưa làm | Mạng xã hội thể thao; AI lọc spam/tiêu cực; gợi ý thông minh; chat thời gian thực; MoMo/ZaloPay production. |

## 2.2. Nguyên tắc cắt phạm vi khi chậm tiến độ

Giữ nguyên các chức năng MUST, đặc biệt là booking, phân quyền và kiểm tra trùng lịch.

Cắt lần lượt: Google Maps → biểu đồ → đánh giá → chia tiền → thanh toán thật → email → hiệu ứng giao diện.

Không đưa AI vào đồ án ngành nếu luồng đặt sân chưa ổn định.

Mỗi chức năng bị cắt phải được ghi vào mục “Hạn chế và hướng phát triển”, không xóa khỏi tầm nhìn sản phẩm.

# 3. CÔNG NGHỆ, KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN TẮC KỸ THUẬT

## 3.1. Stack đề xuất

| Thành phần | Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Backend | Python + Flask | Nhận request, điều phối luồng xử lý, trả HTML hoặc dữ liệu. |
| Frontend | Jinja2 + HTML + CSS + Bootstrap | Hiển thị giao diện; Jinja2 kết xuất dữ liệu từ Flask. |
| Tương tác động | JavaScript thuần | Chọn giờ, tính tạm tính, xác nhận thao tác, Google Maps nếu có. |
| ORM | Flask-SQLAlchemy | Ánh xạ model Python sang bảng SQL Server và thực hiện truy vấn. |
| Migration | Flask-Migrate/Alembic | Quản lý thay đổi cấu trúc database có lịch sử. |
| Database | Microsoft SQL Server | Lưu dữ liệu nghiệp vụ, ràng buộc khóa và transaction. |
| Kết nối DB | pyodbc + Microsoft ODBC Driver | Kết nối ứng dụng Flask với SQL Server. |
| Quản lý mã nguồn | Git + GitHub | Branch, commit, pull request, lịch sử và backup code. |

## 3.2. Kiến trúc nhiều lớp

Trình duyệt / Jinja2 Template ↓ Flask Blueprint / Route ↓ Service xử lý nghiệp vụ ↓ SQLAlchemy Model / Repository ↓ Microsoft SQL Server

|  | Nguyên tắc Route không nên chứa toàn bộ logic. Route nhận request và kiểm tra cơ bản; service xử lý quy tắc nghiệp vụ; model chịu trách nhiệm ánh xạ dữ liệu. |
| --- | --- |

## 3.3. Cấu trúc thư mục mục tiêu

sports-booking/ ├── app/ │ ├── models/ │ ├── forms/ │ ├── routes/ │ ├── services/ │ ├── templates/ │ ├── static/ │ ├── extensions.py │ └── __init__.py ├── migrations/ ├── tests/ ├── docs/ ├── config.py ├── run.py ├── requirements.txt ├── .env.example ├── .gitignore └── README.md

## 3.4. Nguyên tắc database

Dùng SQLAlchemy model + migration để tạo và thay đổi schema; không chỉnh bảng thủ công mà không cập nhật model/migration.

Không lưu mật khẩu thật; chỉ lưu password_hash.

Các cột tiền dùng kiểu DECIMAL phù hợp, không dùng float.

Lưu unit_price và total_amount trực tiếp trong booking để giá cũ không đổi khi chủ sân cập nhật giá.

Đặt khóa ngoại, UNIQUE và NOT NULL đúng nghiệp vụ.

Không commit chuỗi kết nối hoặc mật khẩu SQL Server lên GitHub.

Backup database trước migration lớn hoặc trước ngày bảo vệ.

# 4. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN CHUYÊN NGHIỆP

| # | Giai đoạn | Công việc chính | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Product discovery | Xác định vấn đề, người dùng, mục tiêu và giá trị sản phẩm. | Product overview, mục tiêu, phạm vi sơ bộ. |
| 2 | Requirements | Thu thập yêu cầu, viết user story, acceptance criteria và business rules. | PRD/SRS, use-case specification. |
| 3 | System analysis | Mô hình hóa use case, activity, sequence và trạng thái. | Bộ sơ đồ phân tích. |
| 4 | Solution design | Thiết kế ERD, kiến trúc, giao diện và quyết định kỹ thuật. | ERD, wireframe, architecture, decision log. |
| 5 | Planning | Chia epic, user story, task, milestone và rủi ro. | Backlog và lịch thực hiện. |
| 6 | Development | Làm từng chức năng theo lát cắt từ DB đến UI. | Code, migration, test, commit. |
| 7 | Quality assurance | Unit, integration, system, security và UAT. | Test cases, bug list, test report. |
| 8 | Release preparation | Chốt phiên bản, dữ liệu demo, backup, cấu hình và checklist. | Release candidate. |
| 9 | Deployment | Deploy, chạy migration, smoke test và công bố bản demo. | Phiên bản v1.0.0. |
| 10 | Monitoring & improvement | Theo dõi lỗi, nhận phản hồi và lập backlog phiên bản sau. | Bug fixes, roadmap khóa luận. |

## 4.1. Definition of Ready – Khi nào một task được phép bắt đầu?

☐ Có mô tả rõ actor, mục tiêu, input và output.

☐ Có acceptance criteria và business rules liên quan.

☐ Biết bảng dữ liệu, route và màn hình liên quan.

☐ Đã xác định trường hợp lỗi và quyền truy cập.

☐ Task đủ nhỏ để hoàn thành trong tối đa một ngày.

## 4.2. Definition of Done – Khi nào một task thực sự hoàn thành?

☐ Code chạy đúng theo acceptance criteria.

☐ Có validation và kiểm tra phân quyền ở backend.

☐ Migration chạy được; dữ liệu lưu đúng SQL Server.

☐ Có test hoặc ít nhất test case thủ công được ghi lại.

☐ Không làm hỏng chức năng cũ; đã chạy regression cơ bản.

☐ Đã review diff và giải thích được luồng code.

☐ Đã cập nhật tài liệu và commit có ý nghĩa.

# 5. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ 5 TUẦN

| Thời gian | Mục tiêu | Nội dung | Kết quả bắt buộc |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 06–12/08 | Phân tích và nền tảng | Chốt MVP; user story; business rules; sơ đồ; ERD; wireframe; GitHub; Flask; SQL Server; đăng ký/đăng nhập. | Có dự án chạy, DB kết nối, authentication hoạt động. |
| Tuần 2 13–19/08 | Quản lý sân | Phân quyền; CRUD cơ sở; CRUD sân con; giá; danh sách và chi tiết sân. | Owner quản lý sân; user xem được sân. |
| Tuần 3 20–26/08 | Booking – phần cốt lõi | Model booking; trạng thái; form; tính tiền; chống trùng; lịch sử; owner xác nhận/từ chối; user hủy. | Luồng đặt sân hoàn chỉnh, không đặt trùng. |
| Tuần 4 27/08–02/09 | Thanh toán, tìm kèo, admin | Payment giả lập; Match; MatchParticipant; admin; tích hợp luồng chính. | MVP đủ chức năng demo. |
| Tuần 5 03–09/09 | QA và phát hành | Test; bảo mật; UI; seed data; deploy; báo cáo; slide; video; luyện bảo vệ. | Release v1.0.0 và bộ hồ sơ bảo vệ. |

## 5.1. Mốc kiểm soát tiến độ

| Mốc | Điều kiện đạt | Hành động nếu chưa đạt |
| --- | --- | --- |
| Cuối tuần 1 | Đăng nhập, phân quyền nền tảng và DB hoạt động. | Dừng thiết kế giao diện; ưu tiên sửa môi trường và auth. |
| Cuối tuần 2 | Owner tạo được venue/field; user xem được. | Cắt upload ảnh hoặc filter nâng cao. |
| Cuối tuần 3 | Booking chạy và chống trùng. | Cắt mọi chức năng COULD; tập trung booking đến khi ổn định. |
| Cuối tuần 4 | Thanh toán giả lập và tìm kèo cơ bản hoạt động. | Giữ luồng tối giản; không làm MoMo/Google Maps. |
| Trước bảo vệ 3 ngày | Đóng băng tính năng, chỉ sửa lỗi. | Không thêm chức năng mới. |

# 6. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TỪNG GIAI ĐOẠN

## 6.1. Giai đoạn 1 – Chốt bài toán, phạm vi và yêu cầu

|  | Mục tiêu Biết chính xác sản phẩm giải quyết vấn đề gì, ai sử dụng và phiên bản đồ án ngành bắt buộc có gì. |
| --- | --- |

| Việc cần làm | Cách thực hiện |
| --- | --- |
| Viết product overview | Tạo docs/01-product-overview.md. Viết vấn đề, người dùng, giải pháp, giá trị và mục tiêu MVP trong 1–2 trang. |
| Chốt phạm vi MoSCoW | Chia chức năng thành MUST/SHOULD/COULD/WON’T NOW. Không đưa AI hoặc mạng xã hội vào MVP. |
| Viết user story | Mỗi chức năng dùng mẫu: “Là [vai trò], tôi muốn [hành động], để [lợi ích]”. |
| Viết acceptance criteria | Ghi điều kiện để chức năng được chấp nhận, bao gồm thành công, thất bại và phân quyền. |
| Viết business rules | Đánh mã BR-01, BR-02…; nêu mô tả, lý do và nơi áp dụng. |

Đầu ra: Product overview; phạm vi MVP; user stories; acceptance criteria; business rules.

Tiêu chí hoàn thành: Bạn trình bày được sản phẩm trong 2 phút và giải thích được vì sao mỗi chức năng tồn tại.

## 6.2. Giai đoạn 2 – Phân tích nghiệp vụ và mô hình hệ thống

|  | Mục tiêu Chuyển yêu cầu thành luồng nghiệp vụ và sơ đồ rõ ràng trước khi thiết kế database. |
| --- | --- |

| Việc cần làm | Cách thực hiện |
| --- | --- |
| Use case diagram | Vẽ ba actor USER, OWNER, ADMIN và các use case tương ứng bằng Draw.io. |
| Use case specification | Với đăng ký, quản lý sân, đặt sân, thanh toán, tìm kèo: ghi precondition, main flow, alternative flow, postcondition. |
| Activity diagram | Vẽ quy trình đặt sân và quy trình tham gia kèo. |
| State diagram | Chốt trạng thái Booking: PENDING, CONFIRMED, PAID, COMPLETED, REJECTED, CANCELLED, EXPIRED. |
| Sequence diagram | Vẽ luồng Browser → Route → Service → SQLAlchemy → SQL Server cho chức năng đặt sân. |

Đầu ra: Use case diagram, activity diagram, state diagram, sequence diagram và đặc tả use case.

Tiêu chí hoàn thành: Bạn chỉ vào từng bước trên sơ đồ và giải thích được dữ liệu đi đâu, ai thực hiện và điều kiện chuyển trạng thái.

## 6.3. Giai đoạn 3 – Thiết kế cơ sở dữ liệu SQL Server

|  | Mục tiêu Có schema đủ cho MVP, chuẩn hóa và phản ánh đúng nghiệp vụ. |
| --- | --- |

| Việc cần làm | Cách thực hiện |
| --- | --- |
| Xác định thực thể | Bắt đầu với users, venues, fields, bookings, payments, matches, match_participants. |
| Xác định thuộc tính | Mỗi thuộc tính phải có ý nghĩa nghiệp vụ, kiểu dữ liệu, NULL/NOT NULL và giá trị mặc định. |
| Xác định khóa và ràng buộc | Primary key; foreign key; unique email; check giá > 0; chỉ mục cho field_id + booking_date. |
| Vẽ ERD | Thể hiện cardinality 1–N và N–N; MatchParticipant là bảng liên kết User–Match. |
| Lập data dictionary | Ghi tên cột, kiểu dữ liệu SQL Server, mô tả, ràng buộc và ví dụ. |
| Chọn chiến lược migration | SQLAlchemy model là nguồn chính; Flask-Migrate quản lý thay đổi schema. |

Đầu ra: ERD, data dictionary, danh sách ràng buộc, model kế hoạch và migration strategy.

Tiêu chí hoàn thành: Bạn giải thích được vì sao Venue khác Field, vì sao Booking lưu giá và vì sao cần MatchParticipant.

## 6.4. Giai đoạn 4 – Thiết kế kiến trúc và UX/UI

|  | Mục tiêu Biết hệ thống được chia lớp thế nào và người dùng thao tác qua những màn hình nào. |
| --- | --- |

| Việc cần làm | Cách thực hiện |
| --- | --- |
| Chốt kiến trúc Flask | Application factory; Blueprint; models/forms/routes/services/templates/static. |
| Lập decision log | Ghi vì sao dùng Flask, SQL Server, Jinja2/Bootstrap, SQLAlchemy và thanh toán giả lập. |
| Vẽ sitemap | Trang chủ, danh sách sân, chi tiết, booking, lịch sử, kèo, owner dashboard, admin dashboard. |
| Vẽ wireframe | Vẽ bố cục đơn giản, ưu tiên luồng và dữ liệu, chưa tập trung màu sắc. |
| Thiết kế component dùng chung | Navbar, footer, flash message, badge trạng thái, form field, pagination. |

Đầu ra: Architecture diagram, decision log, sitemap, wireframe và danh sách màn hình.

Tiêu chí hoàn thành: Mỗi nút trên wireframe đều gắn với một chức năng và dữ liệu cụ thể.

## 6.5. Giai đoạn 5 – Khởi tạo môi trường và nền tảng kỹ thuật

|  | Mục tiêu Có repository sạch, Flask chạy, SQL Server kết nối, migration hoạt động và hướng dẫn cài đặt. |
| --- | --- |

| Việc cần làm | Cách thực hiện |
| --- | --- |
| Tạo GitHub repository | Tên gợi ý sports-field-booking; thêm README, .gitignore và branch main. |
| Tạo virtual environment | python -m venv venv; kích hoạt; cài Flask và các thư viện. |
| Cài SQL Server stack | SQL Server, SSMS, ODBC Driver; tạo database SportsBooking. |
| Cấu hình .env | DB_SERVER, DB_NAME, DB_USERNAME/Trusted Connection; SECRET_KEY. Không commit .env. |
| Tạo application factory | app/__init__.py khởi tạo Flask và đăng ký extension/blueprint. |
| Cấu hình SQLAlchemy/Migrate | extensions.py chứa db, migrate, login_manager, csrf. |
| Tạo route health check | GET /health hoặc trang chủ để xác nhận app và DB hoạt động. |
| Viết README cài đặt | Hướng dẫn clone, venv, dependency, .env, migration và run. |

Đầu ra: Repository, môi trường chạy, kết nối SQL Server, migration và README.

Tiêu chí hoàn thành: Xóa môi trường ảo rồi làm theo README vẫn khởi động được dự án.

## 6.6. Giai đoạn 6 – Phát triển chức năng theo từng lát cắt

|  | Mục tiêu Hoàn thành từng chức năng từ database đến giao diện và test, không làm dàn trải. |
| --- | --- |

| Việc cần làm | Cách thực hiện |
| --- | --- |
| Authentication | User model → migration → form → route → template → hash password → login/logout → tests. |
| Authorization | role_required và kiểm tra ownership; trả 403 khi truy cập trái phép. |
| Venue management | Owner tạo, xem, sửa, ẩn cơ sở; kiểm tra owner_id. |
| Field management | Thêm sân con, giá, loại sân, trạng thái; field phải thuộc venue của owner. |
| Public catalog | Danh sách và chi tiết sân; chỉ hiển thị sân đang hoạt động/được duyệt. |
| Booking core | Model, trạng thái, form, tính tiền backend, kiểm tra trùng, lịch sử, xác nhận/từ chối/hủy. |
| Payment simulation | Tạo payment SUCCESS giả lập, ngăn thanh toán hai lần, cập nhật booking PAID. |
| Matchmaking | Tạo kèo từ booking hợp lệ; yêu cầu tham gia; duyệt thành viên; cập nhật FULL. |
| Admin | Quản lý tài khoản, duyệt/ẩn venue và xem booking/kèo. |

Đầu ra: MVP chạy theo luồng end-to-end, code được commit theo feature.

Tiêu chí hoàn thành: Mỗi feature đạt Definition of Done và không phá vỡ feature cũ.

## 6.7. Giai đoạn 7 – Kiểm thử và quản lý lỗi

|  | Mục tiêu Chứng minh hệ thống đúng nghiệp vụ, chịu được dữ liệu sai và không vượt phân quyền. |
| --- | --- |

| Việc cần làm | Cách thực hiện |
| --- | --- |
| Lập test plan | Liệt kê module, loại test, môi trường, dữ liệu, tiêu chí pass/fail. |
| Unit tests | Tính tiền, overlap, transition trạng thái, validation service. |
| Integration tests | POST đăng ký, POST booking, owner confirm, payment, join match. |
| System tests | Chạy luồng User/Owner/Admin trên trình duyệt. |
| Security tests | Đổi URL, IDOR, CSRF, sửa giá frontend, quyền owner, mật khẩu. |
| Bug triage | Mức Critical/High/Medium/Low; ưu tiên lỗi làm hỏng demo hoặc sai dữ liệu. |
| Regression | Sau mỗi sửa lỗi, chạy lại luồng chính và các test liên quan. |

Đầu ra: Test cases, test report, bug list, test results và bản build ổn định.

Tiêu chí hoàn thành: Không còn lỗi Critical/High; mọi lỗi demo chính đã được xử lý hoặc có phương án tránh.

## 6.8. Giai đoạn 8 – Hoàn thiện giao diện, dữ liệu và trải nghiệm

|  | Mục tiêu Sản phẩm dễ dùng, có dữ liệu hợp lý và trình bày chuyên nghiệp. |
| --- | --- |

| Việc cần làm | Cách thực hiện |
| --- | --- |
| Chuẩn hóa UI | Màu, font, button, card, table, form, spacing và responsive. |
| Trạng thái giao diện | Loading, empty state, success/error, disabled button và confirmation. |
| Trang lỗi | 403, 404, 500 có nội dung thân thiện và đường quay lại. |
| Seed data | Tạo 1 admin, 2 owner, 5–10 user, 3 venue, 8–12 field, booking/payment/match nhiều trạng thái. |
| Kiểm tra trình duyệt | Chrome desktop và màn hình điện thoại; không vỡ layout. |

Đầu ra: UI hoàn chỉnh, seed script và database demo.

Tiêu chí hoàn thành: Người mới có thể thực hiện luồng đặt sân mà không cần bạn chỉ từng nút.

## 6.9. Giai đoạn 9 – Chuẩn bị phát hành và triển khai

|  | Mục tiêu Có bản release ổn định, có backup và có phương án demo khi mạng lỗi. |
| --- | --- |

| Việc cần làm | Cách thực hiện |
| --- | --- |
| Feature freeze | Trước bảo vệ 3 ngày: ngừng thêm chức năng mới, chỉ sửa lỗi. |
| Tạo release candidate | Chọn commit ổn định, version v1.0.0-rc1, chạy full test. |
| Backup SQL Server | Backup .bak và kiểm tra có thể restore. |
| Cấu hình production/demo | Biến môi trường, debug=False, secret key, logging. |
| Deploy nếu phù hợp | Có thể demo local; nếu deploy online thì chọn môi trường hỗ trợ SQL Server hoặc chuyển DB có kế hoạch rõ. |
| Smoke test | Trang chủ, login, tạo booking, confirm, payment và match. |
| Phương án dự phòng | Bản local, database backup, video demo và ảnh chụp chức năng. |

Đầu ra: Release v1.0.0, backup, deployment/local demo và video dự phòng.

Tiêu chí hoàn thành: Bạn có thể demo ngay cả khi mạng không hoạt động.

## 6.10. Giai đoạn 10 – Báo cáo, slide và bảo vệ

|  | Mục tiêu Chuyển quá trình làm thành hồ sơ học thuật và khả năng trình bày thuyết phục. |
| --- | --- |

| Việc cần làm | Cách thực hiện |
| --- | --- |
| Viết báo cáo song song | Sau mỗi feature: chụp màn hình, mô tả luồng, bảng liên quan, business rule và test. |
| Hoàn thiện chương phân tích | Bài toán, yêu cầu, use case, activity, state và sequence. |
| Hoàn thiện chương thiết kế | Kiến trúc, ERD, data dictionary, UI và quyết định kỹ thuật. |
| Hoàn thiện chương triển khai/kiểm thử | Công nghệ, cấu trúc code, chức năng, test và kết quả. |
| Làm slide | 15–17 slide, ưu tiên sơ đồ và ảnh, không chép báo cáo. |
| Viết kịch bản demo | Luồng 5–7 phút từ owner → user → owner → user → participant. |
| Luyện vấn đáp | Mỗi ngày 15–20 phút; tập trung booking, database, phân quyền, transaction và hạn chế. |

Đầu ra: Báo cáo, slide, demo script, video và bộ câu hỏi bảo vệ.

Tiêu chí hoàn thành: Bạn trình bày đúng thời lượng, demo không lạc luồng và trả lời được câu hỏi trọng tâm.

# 7. QUY TRÌNH LÀM MỘT CHỨC NĂNG VỚI CHATGPT VÀ CODEX

## 7.1. Phân công vai trò

| Công việc | Bạn | ChatGPT | Codex |
| --- | --- | --- | --- |
| Nghiệp vụ và phạm vi | Quyết định chính | Phản biện, đặt câu hỏi | Chỉ đọc và đề xuất |
| ERD và kiến trúc | Thiết kế và phê duyệt | So sánh phương án | Đánh giá tác động lên repo |
| Viết code | Review, hiểu và chỉnh | Giải thích kiến thức | Triển khai theo task nhỏ |
| Migration | Kiểm tra schema | Giải thích SQL/ORM | Tạo và chạy có kiểm soát |
| Test | Chọn tình huống | Bổ sung edge cases | Viết/chạy test |
| Commit/merge | Tự quyết định | Không cần | Không tự ý gom phạm vi |
| Bảo vệ | Tự trình bày | Đóng vai GVHD | Giải thích diff khi cần |

## 7.2. Quy trình 9 bước cho mỗi feature

| Bước | Thực hiện |
| --- | --- |
| 1. Tự mô tả | Viết actor, mục tiêu, input, output, business rules và lỗi có thể xảy ra. |
| 2. ChatGPT phản biện | Yêu cầu chỉ ra thiếu sót và đặt câu hỏi; chưa viết code. |
| 3. Thiết kế nhỏ | Chốt bảng, route, service, form/template, trạng thái và test. |
| 4. Tạo feature branch | Ví dụ feature/booking-create. |
| 5. Codex lập kế hoạch | Cho Codex đọc repository nhưng chưa sửa; yêu cầu liệt kê file và tác động. |
| 6. Codex triển khai | Chỉ code đúng phạm vi, có validation, authorization và test. |
| 7. Review diff | Xem từng file, truy vấn, migration, lỗi và code ngoài phạm vi. |
| 8. Tự giải thích | Đóng code và nói lại luồng request → service → database → response. |
| 9. Test, tài liệu, commit | Chạy test, cập nhật docs rồi commit nhỏ có ý nghĩa. |

## 7.3. Quy tắc an toàn khi cho Codex thao tác

☐ Không yêu cầu “làm toàn bộ website”. Mỗi yêu cầu chỉ nên là một feature hoặc một lỗi cụ thể.

☐ Luôn yêu cầu kế hoạch trước khi sửa code.

☐ Không cho phép DROP DATABASE, DROP TABLE, reset migration hoặc xóa dữ liệu nếu chưa có quyết định rõ ràng.

☐ Không cho Codex tự đưa secret, mật khẩu hoặc connection string vào Git.

☐ Không merge khi chưa xem git diff và chưa tự chạy ứng dụng.

☐ Không giữ thư viện hoặc kỹ thuật mà bạn không giải thích được.

☐ Mỗi tuần chọn một chức năng trọng tâm để tự viết lại hoặc giải thích không dùng AI.

## 7.4. Nhịp làm việc một buổi 2–3 giờ

| Thời lượng | Hoạt động | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 15 phút | Chọn một task và đọc yêu cầu. | Mục tiêu buổi học rõ ràng. |
| 20 phút | Tự phân tích nghiệp vụ và dữ liệu. | Ghi chú actor/input/output/rules. |
| 15 phút | ChatGPT phản biện. | Bổ sung edge cases. |
| 60–90 phút | Codex hỗ trợ triển khai. | Code và test trong phạm vi nhỏ. |
| 20 phút | Review diff, chạy test thủ công. | Phát hiện lỗi và hiểu code. |
| 15 phút | Cập nhật tài liệu và commit. | Lịch sử công việc rõ ràng. |

# 8. KIỂM THỬ, BẢO MẬT VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

## 8.1. Ma trận kiểm thử tối thiểu

| Module | Trường hợp thành công | Trường hợp lỗi/biên |
| --- | --- | --- |
| Authentication | Đăng ký, login, logout | Email trùng, sai mật khẩu, tài khoản khóa, CSRF |
| Venue/Field | Owner tạo/sửa sân của mình | User truy cập owner, owner sửa sân người khác, giá âm |
| Booking | Tạo booking hợp lệ | Quá khứ, giờ sai, ngoài giờ, overlap, sửa giá frontend |
| Booking status | Confirm, reject, cancel đúng trạng thái | Chuyển trạng thái bất hợp lệ, sai ownership |
| Payment | Thanh toán booking CONFIRMED | Thanh toán hai lần, sai user, sai amount |
| Match | Tạo kèo và tham gia | Tạo từ booking hủy, kèo đầy, gửi trùng, tự join |
| Admin | Quản lý đúng quyền | User/owner truy cập admin route |

## 8.2. Kiểm tra overlap booking

Giả sử đã có booking từ 18:00 đến 20:00. Điều kiện giao nhau: new_start < existing_end và new_end > existing_start.

| Khoảng mới | Kết quả | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 17:00–19:00 | Từ chối | Giao phần 18:00–19:00. |
| 18:00–20:00 | Từ chối | Trùng hoàn toàn. |
| 19:00–21:00 | Từ chối | Giao phần 19:00–20:00. |
| 18:30–19:30 | Từ chối | Nằm trong booking cũ. |
| 17:00–21:00 | Từ chối | Bao phủ booking cũ. |
| 16:00–18:00 | Cho phép | Kết thúc đúng lúc booking cũ bắt đầu. |
| 20:00–22:00 | Cho phép | Bắt đầu đúng lúc booking cũ kết thúc. |

## 8.3. Checklist bảo mật cơ bản

☐ Mật khẩu được hash bằng Werkzeug; không bao giờ log mật khẩu.

☐ CSRF được bật cho form thay đổi dữ liệu.

☐ Authorization kiểm tra tại backend; không chỉ ẩn nút trên giao diện.

☐ Mọi truy vấn dùng SQLAlchemy hoặc parameterized query.

☐ Không tin unit_price, total_amount, user_id hoặc owner_id do frontend gửi lên.

☐ Kiểm tra ownership trước sửa/xóa/xác nhận dữ liệu.

☐ Tắt DEBUG trong bản demo phát hành.

☐ Secret nằm trong .env; .env có trong .gitignore.

☐ Có transaction/rollback khi thao tác nhiều bảng như payment + booking.

# 9. PHÁT HÀNH, DEMO VÀ PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG

## 9.1. Release checklist

☐ Đã chọn commit ổn định và gắn tag v1.0.0.

☐ Đã chạy toàn bộ migration trên database demo.

☐ Đã backup SQL Server thành file .bak.

☐ Đã tạo tài khoản demo USER/OWNER/ADMIN.

☐ Đã seed dữ liệu ở nhiều trạng thái.

☐ Đã chạy smoke test trên máy dùng để bảo vệ.

☐ Đã kiểm tra không có .env hoặc secret trên GitHub.

☐ Đã chuẩn bị bản local chạy không cần internet.

☐ Đã quay video demo dự phòng.

☐ Đã chụp ảnh các màn hình trọng tâm.

## 9.2. Kịch bản demo 5–7 phút

1. Đăng nhập OWNER, xem danh sách sân và booking đang chờ.

2. Đăng nhập USER, tìm sân, xem chi tiết và tạo booking.

3. Quay lại OWNER, xác nhận booking.

4. USER thanh toán giả lập và tạo kèo tìm người chơi.

5. Một USER khác gửi yêu cầu tham gia.

6. Người tạo kèo chấp nhận và hệ thống cập nhật danh sách thành viên.

7. Mở admin dashboard để cho thấy khả năng quản trị và phân quyền.

## 9.3. Kế hoạch dự phòng khi demo

| Sự cố | Phương án xử lý |
| --- | --- |
| Mất internet | Demo local bằng Flask và SQL Server trên máy; dùng video nếu cần. |
| Database lỗi | Restore file .bak hoặc chạy seed script trên database sạch. |
| Migration lỗi | Giữ database demo đã đóng băng; không chạy migration mới ngày bảo vệ. |
| Tính năng phụ lỗi | Bỏ qua tính năng phụ và tiếp tục luồng booking cốt lõi. |
| Trang online chậm | Chuyển sang localhost; không cố sửa trực tiếp trong lúc bảo vệ. |

# 10. BÁO CÁO, SLIDE VÀ LUYỆN BẢO VỆ

## 10.1. Cấu trúc báo cáo

| Chương | Nội dung |
| --- | --- |
| Chương 1 | Tổng quan: vấn đề, mục tiêu, phạm vi, đối tượng và giá trị. |
| Chương 2 | Cơ sở lý thuyết và công nghệ: Flask, MVC/layered architecture, SQL Server, ORM. |
| Chương 3 | Phân tích: yêu cầu, use case, business rules, activity/state/sequence. |
| Chương 4 | Thiết kế: kiến trúc, ERD, data dictionary, UI và bảo mật. |
| Chương 5 | Xây dựng: cấu trúc mã nguồn, các chức năng và màn hình. |
| Chương 6 | Kiểm thử và đánh giá: test plan, kết quả, lỗi và giới hạn. |
| Chương 7 | Kết luận và hướng phát triển thành khóa luận. |

## 10.2. Dàn ý slide

1. Tên đề tài và bối cảnh.

2. Vấn đề thực tế.

3. Mục tiêu và phạm vi MVP.

4. Đối tượng sử dụng.

5. Quy trình nghiệp vụ chính.

6. Use case tổng quát.

7. Kiến trúc hệ thống.

8. ERD.

9. Công nghệ sử dụng và lý do.

10. Chức năng quản lý sân.

11. Chức năng booking và chống trùng.

12. Thanh toán và tìm kèo.

13. Kiểm thử và bảo mật.

14. Kết quả đạt được.

15. Hạn chế và hướng phát triển.

## 10.3. Nhóm câu hỏi GVHD có thể hỏi

Tại sao chọn Flask thay vì Django hoặc Node.js?

Tại sao chọn SQL Server? Flask kết nối SQL Server bằng cách nào?

Venue và Field khác nhau như thế nào?

Tại sao phải lưu giá tại thời điểm booking?

Hệ thống chống đặt trùng bằng điều kiện nào?

Nếu hai người đặt cùng một lúc thì xử lý ra sao?

Authentication khác authorization như thế nào?

Owner có thể sửa sân của owner khác không? Bạn ngăn bằng cách nào?

Tại sao tách service khỏi route?

Transaction được dùng ở bước nào?

Tại sao MatchParticipant phải là bảng riêng?

Nếu thanh toán thành công nhưng cập nhật booking thất bại thì sao?

Bạn đã kiểm thử những trường hợp nào?

Hạn chế hiện tại và hướng phát triển khóa luận là gì?

# 11. QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ, RỦI RO VÀ CHECKLIST HOÀN THÀNH

## 11.1. Bảng công việc Kanban

BACKLOG → READY → IN PROGRESS → CODE REVIEW → TESTING → DONE \-- BLOCKED

Mỗi task phải có: mô tả, acceptance criteria, độ ưu tiên, ngày dự kiến, branch/commit và kết quả test.

## 11.2. Rủi ro và biện pháp

| Rủi ro | Mức ảnh hưởng | Dấu hiệu | Biện pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Ôm quá nhiều chức năng | Rất cao | Tuần 3 booking chưa xong | Cắt COULD/SHOULD; giữ MUST. |
| Phụ thuộc Codex | Cao | Không giải thích được code | Review diff, tự giải thích, ghi defense notes. |
| SQL Server cấu hình lỗi | Cao | Không chạy migration/kết nối | Chốt môi trường tuần 1; backup config; README. |
| Sai phân quyền/IDOR | Rất cao | Đổi URL xem/sửa dữ liệu khác | Kiểm tra role + ownership trong mọi route. |
| Đặt trùng lịch | Rất cao | Hai booking cùng sân/giờ | Service validation, transaction, test overlap. |
| Mất dữ liệu demo | Cao | DB lỗi trước bảo vệ | Backup .bak + seed script + bản local. |
| Báo cáo làm quá muộn | Trung bình | Code xong nhưng thiếu hình/tài liệu | Cập nhật báo cáo sau mỗi feature. |
| Thêm feature sát ngày | Cao | Lỗi regression | Feature freeze trước 3 ngày. |

## 11.3. Checklist đồ án hoàn thành

☐ Có repository GitHub và README cài đặt.

☐ Có product overview, phạm vi, user story và business rules.

☐ Có use case, activity, state, sequence và ERD.

☐ Flask kết nối SQL Server ổn định.

☐ Đăng ký, đăng nhập, logout và phân quyền hoạt động.

☐ Owner quản lý venue và field.

☐ User xem sân và tạo booking.

☐ Booking chống trùng và chuyển trạng thái đúng.

☐ Owner xác nhận/từ chối; user hủy đúng quyền.

☐ Thanh toán giả lập hoạt động và không thanh toán hai lần.

☐ Tạo/tham gia kèo hoạt động.

☐ Admin có dashboard cơ bản.

☐ Có test plan, test cases và không còn lỗi nghiêm trọng.

☐ Có dữ liệu demo, backup database và video dự phòng.

☐ Có báo cáo, slide và kịch bản demo.

☐ Có sổ tay câu hỏi bảo vệ và luyện vấn đáp.

# PHỤ LỤC A. DANH SÁCH TASK CHI TIẾT THEO NGÀY

| Ngày | Công việc trọng tâm | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 06/08 | Chốt product overview, vấn đề, mục tiêu và phạm vi MVP. | docs/01-product-overview.md |
| 07/08 | User stories, acceptance criteria và business rules. | PRD/SRS bản 1 |
| 08/08 | Use case, activity và state diagram. | Bộ sơ đồ phân tích |
| 09/08 | ERD, data dictionary và ràng buộc. | Thiết kế DB bản 1 |
| 10/08 | Wireframe, sitemap và architecture/decision log. | Thiết kế tổng thể |
| 11/08 | GitHub, venv, Flask, SQL Server, .env, SQLAlchemy, migration. | Dự án chạy + DB kết nối |
| 12/08 | User model, đăng ký, đăng nhập, logout. | Authentication |
| 13/08 | Role, decorator và ownership helpers. | Authorization |
| 14/08 | Venue model/migration/form/create. | Owner tạo cơ sở |
| 15/08 | Venue list/detail/edit/disable. | CRUD Venue |
| 16/08 | Field model/migration/create. | Owner tạo sân con |
| 17/08 | Field edit/status/price validation. | CRUD Field |
| 18/08 | Public venue/field catalog. | Danh sách sân |
| 19/08 | Field detail, UI tuần 2, regression. | Module sân ổn định |
| 20/08 | Booking state machine và model. | Booking schema |
| 21/08 | Booking form, route, service skeleton. | Tạo booking cơ bản |
| 22/08 | Tính tiền backend và validation thời gian. | Booking hợp lệ |
| 23/08 | Overlap query và test các trường hợp giao nhau. | Chống trùng |
| 24/08 | User booking history/detail/cancel. | Quản lý booking user |
| 25/08 | Owner booking list/confirm/reject. | Quản lý booking owner |
| 26/08 | State transition tests và regression. | Booking hoàn chỉnh |
| 27/08 | Payment model và flow giả lập. | Thanh toán cơ bản |
| 28/08 | Ngăn thanh toán hai lần, transaction và lịch sử. | Payment ổn định |
| 29/08 | Match model và tạo kèo từ booking. | Tạo kèo |
| 30/08 | Match list/detail/filter cơ bản. | Danh sách kèo |
| 31/08 | MatchParticipant, gửi/duyệt/từ chối. | Tham gia kèo |
| 01/09 | Admin users/venues/bookings/matches. | Admin cơ bản |
| 02/09 | End-to-end test và sửa lỗi tích hợp. | MVP tích hợp |
| 03/09 | Test plan, security test và bug triage. | Danh sách lỗi |
| 04/09 | Sửa Critical/High và regression. | Release candidate |
| 05/09 | Chuẩn hóa UI, error pages, responsive. | UI hoàn thiện |
| 06/09 | Seed data, backup, deploy/local package. | Bản demo |
| 07/09 | Hoàn thiện báo cáo và ảnh chụp. | Báo cáo gần hoàn tất |
| 08/09 | Slide, demo script, video dự phòng. | Bộ trình bày |
| 09/09 | Full rehearsal, freeze và backup cuối. | Release v1.0.0 |

# PHỤ LỤC B. PROMPT MẪU CHO CHATGPT VÀ CODEX

## B.1. Prompt phân tích chức năng với ChatGPT

Tôi đang làm đồ án hệ thống đặt sân thể thao bằng Flask và SQL Server. Chức năng hiện tại: [TÊN CHỨC NĂNG]. Mô tả ban đầu của tôi: [MÔ TẢ]. Chưa viết code. Hãy: 1. Xác định actor, precondition, input, output. 2. Chỉ ra business rules còn thiếu. 3. Liệt kê trường hợp biên và lỗi bảo mật. 4. Xác định các bảng liên quan. 5. Viết acceptance criteria có thể kiểm thử. 6. Đặt 5 câu hỏi để kiểm tra mức độ hiểu của tôi.

## B.2. Prompt yêu cầu Codex lập kế hoạch trước khi code

Hãy đọc repository hiện tại và phân tích cách triển khai [TÊN CHỨC NĂNG]. Chưa sửa bất kỳ file nào. Hãy trả lời: - Những file cần tạo hoặc chỉnh sửa. - Vai trò của từng file. - Luồng request → service → SQLAlchemy → SQL Server. - Migration/schema thay đổi thế nào. - Validation và authorization cần có. - Các test cần viết. - Rủi ro ảnh hưởng chức năng hiện tại.

## B.3. Prompt yêu cầu Codex triển khai

Triển khai [TÊN CHỨC NĂNG] theo kế hoạch đã thống nhất. Yêu cầu: - Chỉ sửa đúng phạm vi. - Dùng Flask Blueprint, SQLAlchemy và SQL Server. - Logic nghiệp vụ đặt trong service khi phù hợp. - Có validation và kiểm tra role + ownership. - Không tin dữ liệu giá/user/owner từ frontend. - Viết test cho thành công, thất bại và phân quyền. - Không DROP DATABASE/TABLE, không reset migration. - Không ghi secret vào Git. - Sau khi hoàn thành: chạy test, tóm tắt diff và liệt kê file thay đổi.

## B.4. Prompt review code để học sâu

Giải thích diff hiện tại theo từng file. Với mỗi file, cho biết: 1. Trách nhiệm của file. 2. Hàm/route bắt đầu luồng. 3. Input được lấy và validate ở đâu. 4. Business rule được kiểm tra ở đâu. 5. Query SQLAlchemy và SQL tương đương. 6. Transaction/commit/rollback hoạt động thế nào. 7. Rủi ro phân quyền hoặc race condition. 8. Nếu bỏ đoạn code này, hệ thống hỏng ở đâu. Sau đó đặt câu hỏi để tôi tự giải thích lại, chưa đưa đáp án ngay.

## B.5. Prompt luyện bảo vệ

Đóng vai GVHD khó tính và vấn đáp tôi về đồ án đặt sân thể thao. Hỏi từng câu một, không đưa đáp án trước. Nếu tôi trả lời mơ hồ, hãy hỏi sâu hơn. Tập trung vào: - Nghiệp vụ đặt sân và trạng thái booking. - ERD, khóa và chuẩn hóa. - Flask route/service/model. - SQL Server, ORM, migration và transaction. - Phân quyền và bảo mật. - Kiểm tra trùng lịch. - Thanh toán và tìm kèo. - Kiểm thử, hạn chế và hướng phát triển.

# GHI CHÚ CUỐI

|  | Ưu tiên số 1 và quy tắc sử dụng AI Một luồng đặt sân hoàn chỉnh, đúng dữ liệu và đúng phân quyền có giá trị hơn nhiều chức năng chưa hoàn thiện. Từ tuần 3 trở đi, booking là tiêu chí quyết định tiến độ toàn dự án. Codex có thể viết phần lớn mã lặp lại, nhưng bạn phải sở hữu nghiệp vụ, quyết định thiết kế, review diff, kiểm thử và giải thích được code trước khi commit. |
| --- | --- |